Утверждаю

Главный инженер

Затонской ТЭЦ филиала ООО "БГК"

_________________ С.А. Стяжкин

«_____» __________________2026 г.

График оказания услуг

по выполнению расчетов и проверке на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов

Затонской ТЭЦ филиала ООО «БГК» на 2026 год

| № п/п | Наименование услуг и оборудования | Срок оказания услуг, месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период оказания услуг |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Предпроектное обследование и сбор исходных данных. Составление и согласование отчета о предпроектном обследовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.06.2026 по 30.06.2026 |
| 2 | Выбор технических характеристик трансформаторов тока и подключенных к ним устройств релейной защиты требованиям к обеспечению правильной работы релейной защиты при коротких замыканиях, сопровождающихся насыщением трансформатора тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.06.2026 по 30.06.2026 |
| 3 | Выполнение расчетов и проверка на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2026 по 31.07.2026 |
| 4 | Предоставление отчета о выполнении расчетов и проверке на термическую и динамическую устойчивость к токам к.з. силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 03.08.2026 по 31.08.2026 |

Начальник ЭЦ 	Д.М. Садрыев

Начальник ЭТЛ 	Р.Р. Субханкулов