Приложение №

к договору №___________________

от  «___»________2024 г.

Методика

«Допуск персонала подрядных организаций к производству работ

на объектах и территории АО «Томская генерация»

МТ-004-1

| Ответственный за применение ВНД | Заместитель генерального директора -технический директор |
| --- | --- |
| Владелец документа | Заместитель генерального директора -технический директор |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	3

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ И ТЕРМИНОВ	3

4. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	6

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ	7

6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	8

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	8

8. ПОРЯДОК ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	9

9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ АО «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»	14

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	14

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	15

12. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	16

13. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА	19

14. ПРИЛОЖЕНИЯ	19

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

| Краткое описание документа | Методика разработана в целях установления общих требований к организации безопасного проведения работ, оказания услуг подрядными организациями на оборудовании, объектах, территории АО «Томская генерация» в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. |
| --- | --- |
| Корпоративный стандарт | да |
| Ограничение доступа | нет |

Действующие версии ВНД размещены на внутреннем корпоративном портале компании Группы. Убедитесь, что используемая Вами версия документа - действующая.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли

АО «Томская генерация»

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ И ТЕРМИНОВ

| Наименование роли | Определение роли |
| --- | --- |
| Подрядчик (подрядная организация) | лицо или юридическое лицо, обязавшееся по договору, подряду выполнить определённую работу |
| Бригада | группа работников из двух и более человек, включая производителя работ |
| Персонал электротехнический | административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок |
| Субподрядчик | лицо или учреждение, обязавшееся по договору, подряда с генеральным подрядчиком выполнить определённую работу |

| Наименование термина | Сокращение | Определение термина (расшифровка сокращения) |
| --- | --- | --- |
| Действующие определения: |  |  |
| Акт-допуск |  | документ, определяющий согласование действий, подрядчика и работников организации заказчика при одновременном выполнении работ на производственном объекте заказчика |
| Вводный инструктаж |  | информационно-разъяснительное мероприятие, проводимое работникам, в рамках обеспечения безопасного выполнения работ в Обществе, при котором доводится информация о технологических процессах, о вредных и опасных факторах производственной среды на промышленных площадках, о свойствах опасных веществ, о правилах внутреннего трудового распорядка, по ознакомлению с значениями знаков безопасности и т.д. |
| Вредный производственный фактор |  | факторы среды и трудового процесса, воздействие которых на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание |
| Договор |  | соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей |
| Инициатор договора |  | подразделение, разработавшее техническое задание на выполнение работ (услуг) |
| Инструкция |  | документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления определенных видов деятельности |
| Контроль |  | одна из основных функций управления процессом |
| Наряд-допуск |  | задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы |
| Опасный производственный фактор |  | производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях, может привести к травме или смерти |
| Охрана труда |  | система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия |
| Охранная зона воздушных линий электропередачи |  | устанавливается – вдоль ВЛ в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии: для ВЛ 35 кВ – 15 м; для ВЛ 110 кВ – 20 м; для ВЛ 220 кВ – 25 м. |
| Первичный инструктаж |  | информационно-разъяснительное мероприятие, проводимое работникам в рамках обеспечения безопасного выполнения работ на производственном объекте, при котором доводится информация о технологических процессах на эксплуатируемом объекте, о порядке безопасного проведения работ на производственных объектах, о признаках аварийных ситуаций на объектах и порядку действий при их возникновении и т.п. |
| Правила безопасности (требования безопасности) |  | нормативные правовые и технические документы, устанавливающие обязательные требования для организаций в области промышленной безопасности и охраны труда |
| Программа инструктажа |  | перечень тем, которые необходимо изложить при проведении инструктажа |
| Проект производства работ |  | основной документ, регламентирующий организацию производства работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качества работ |
| Работы с повышенной опасностью |  | работы, при выполнении которых имеется или не исключена возможность появления в рабочей зоне вредного или опасного производственного фактора |
| Совместные работы |  | выполняемые разными работодателями работы одновременно на одной территории |
| Совмещаемые работы |  | выполняемые разными работодателями одновременно разных работ на одной территории |
| Специальные работы |  | работы, при которых используются механизмы, приспособления, установки, к проведению которых допускается персонал прошедший специальную подготовку в специализированных учебных центрах (училищах, на курсах и т.д.) по проведению отдельных видов работ и изучению особенностей эксплуатации (в том числе – требований безопасности) технических устройств с получением разрешительного документа (свидетельства, удостоверения) |
| Структурная единица |  | цех, отдел, служба, направление в составе структурного подразделения |
| Структурное подразделение |  | подразделение АО «Томская генерация» (ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1.) |
| Талон по технике пожарной безопасности |  | документ подтверждающий готовность к самостоятельным действиям работника, чёткому взаимодействию по предотвращению, а в критическом случае – локализации пожара |
| Техническое обслуживание |  | комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании |
| Удостоверение |  | документ, подтверждающий должностное положение, особый правовой статус или квалификацию владельца |

4. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - Настоящая методика устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ, оказания услуг подрядными организациями на оборудовании, объектах, территории АО «Томская генерация» в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

  - Методика распространяется на:

- инициаторов и исполнителей договорных отношений – генерального подрядчика и привлекаемые им субподрядные организации;

- юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;

- индивидуальных предпринимателей.

  - Ознакомление с настоящей методикой является обязательным условием представителей всех организаций, вступивших в договорные отношения с АО «Томская генерация».

  - Информирование субподрядных организаций с требованиями, предъявляемыми к ним настоящей методикой, возлагается на генерального подрядчика.

  - Требования настоящей методики в части обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и двусторонней ответственности за их исполнение, должны быть включены в договор на выполнение работ на объектах АО «Томская генерация» подрядной организацией или оформлены приложением к нему.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

  - За 15 календарных дней до планируемого начала работ подрядной организацией в приемную    АО «Томская генерация» направляется письмо на имя генерального директора АО «Томская генерация» (Приложение 1) Письмо должно содержать данные об организации и работниках, достаточные для пропуска на территорию структурного подразделения и для оформления допуска к работам, а именно:

  - Для пропуска на территорию:

    - указан документ, подтверждающий наличие договорных отношений с Заказчиком, а также с генеральным подрядчиком, в рамках заключённого договора (в случае выполнения работ на субподрядной основе);

    - цель направления;

    - срок выполнения работ (число, месяц, год начала и окончания);

    - ввозимое оборудование, перечень применяемой для производства работ автотехники и специальной техники

    - необходимость допуска к производству работ в выходные и праздничные дни;

    - список персонала с указанием фамилии, имени, отчества (полностью) с приложением копий паспортов работников (1, 2 страницы, страница с регистрацией по месту жительства). Также прилагаются согласия на обработку персональных данных (приложение 2).

  - Для допуска к выполнению работ необходимо предоставить список персонала с указанием (приложение 3):

    - фамилии, имени, отчества (полностью);

    - профессии или должности;

    - квалификации;

    - группы по электробезопасности (при необходимости);

    - группы безопасности при проведении работ на высоте (при необходимости);

    - группы безопасности при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах, далее в ОЗП (при необходимости);

    - права на выполнение специальных работ;

    - присвоенный статус (ответственное лицо за безопасное проведение работ, производитель работ, член бригады и т.п.);

  - Также необходимо указать должность, фамилию, имя, отчество ответственного за организацию работ, выполнение технологии и соблюдение графика производства работ, своевременную сдачу исполнительной документации, соблюдение качества работ и требований техники безопасности на объекте.

  - После утверждения письма руководителем АО «Томская генерация» и получения положительного решения от службы безопасности, письмо направляется техническому руководителю структурного подразделения, в котором будут производиться работы.

  - К моменту начала проведения работ подрядчик должен иметь утвержденный и согласованный порядок производства работ (ППР), технологические карты, графики производства работ, поставки материалов (оборудования), перечень применяемой для производства работ автотехники и специальной техники.

  - При направлении новых работников или изменении внутренних распорядительных документов, подрядная организация обязана направить дополнительное письмо в том же порядке.

  - Заверенные копии согласованных и утвержденных документов предъявляются в НОТиПБ структурного подразделения.

- ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - В случаях, когда, согласно требованиям и нормам Российской Федерации необходима разработка ППР, подрядная организация представляет для согласования проект производства работ.

Документы ППР, разработанные подрядной строительно-монтажной организацией или специализированной организацией, предоставляются для проверки и согласования в соответствующие подразделения СП за три рабочих дня до начала работ.

  - Документы ППР, разработанные подрядной строительно-монтажной организацией или специализированной организацией, подлежат согласованию:

  - с техническим директором структурного подразделения;

  - с руководителями соответствующих цехов в части технологии производства работ, а также обеспечения пропускного и внутриобъектового режима;

  - с направлением ОТиПБ в части мероприятий по охране труда и безопасности производства работ.

  - Документы ППР, разработанные ремонтным предприятием или специализированной организацией, утверждаются разработчиком.

  - Проект производства работ для проведения ремонта энергетического оборудования необходимо разрабатывать в соответствии с СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

  - Проект производства работ для проведения реконструкции и ремонта зданий и сооружений необходимо разрабатывать в соответствии МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

  - План производства работ на высоте и план мероприятий по эвакуации и спасению работников необходимо разрабатывать в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда РФ от 16 ноября 2020 года № 782н.

  - План производства работ в ОЗП и план мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП необходимо разрабатывать в соответствии с «Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», утв. Приказом Минтруда РФ от 15 декабря 2020 года № 902н.

  - Прием документов допускается в электронном виде в программе, позволяющей при необходимости вносить корректировки для последующего исправления недочетов разработчиком.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте проходят все работники подрядных организаций.

Вводный инструктаж проводится в кабинете по охране труда специалистом по охране труда, имеющим право на проведение вводного инструктажа. Проведение инструктажа фиксируется в «Журнале регистрации вводного инструктажа по ОТ» и «Журнале регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности»

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель структурной единицы (начальник цеха, руководитель направления) или лицо, его замещающее. Первичный инструктаж проводится по «Программе первичного инструктажа на рабочем месте для работников сторонних организаций». Проведение инструктажа фиксируется в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

Программа первичного инструктажа на рабочем месте для работников сторонних организаций, на территории СП должна содержать темы по пожарной безопасности и по защите окружающей среды.

  - Прохождение инструктажей для работников подрядных организаций, постоянно присутствующих и выполняющих работы в СП является ежегодной процедурой. Вводный инструктаж проводится один раз в течение текущего года, первичный – каждую командировку отдельно на каждом объекте (рабочем месте).

  - Вводный инструктаж проводится при наличии у работника:

    - Квалификационного удостоверения.

    - Удостоверения подтверждающего обучение по видам работ (на высоте, в ОЗП, сварщик, стропальщик, рабочий люльки и т.п.) при необходимости;

    - Удостоверения о прохождение обучения по пожарной безопасности (для лиц, выполняющих огневые работы);

  - В квалификационном удостоверении указывается дата и тема проверки знаний, группа по электробезопасности, а также допуск к специальным работам (работы на высоте, работы в ОЗП с указание групп безопасности при проведении данных видов работ).

  - Форма удостоверения должна соответствовать Приложению № 2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда РФ от 15 декабря 2020 года № 903н.

  - Название подрядной организации, должность, фамилия, имя, отчество работника в письме и в удостоверении должны полностью совпадать. Имя и отчество пишется полностью. Рукописный текст должен быть разборчивым и легко читаемым.

  - Работники обязаны при выполнении работ иметь удостоверение при себе и предъявлять его по первому требованию контролирующего лица.

8. ПОРЯДОК ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  - До начала производства работ должны быть выполнены организационные, технические, лечебно-профилактические и санитарно- бытовые мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории структурных подразделений АО «Томская генерация», перечисленные в таблице 1:

Таблица 1.

| № | Мероприятие | Ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик в лице АО «Томская генерация» | Подрядная организация |
|  | Назначены лица, отвечающие за безопасную организацию работ. | Специалист по ОТ готовит распоряжение о предоставлении права производства работ персоналу подрядной организации на объектах (территории) структурного подразделения. (п. 7.3. настоящей методики) | В письме указывается должность, фамилия, имя, отчество ответственного за организацию работ, выполнение технологии и соблюдение графика производства работ, своевременную сдачу исполнительной документации, соблюдение качества работ и требований техники безопасности на объекте. (п.4.4. данной методики) |
|  | Составлен перечень вредных и опасных производственных факторов, опасностей, информирование с которым проводится: |  |  |
|  | - с перечнем факторов, присутствующих на территории (помещении), но не связанных с характером выполняемых работ; | Специалист по охране труда информирует подрядчика с перечнем (реестром) опасностей, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью работников в структурном подразделении во время вводного инструктажа. |  |
|  | - с перечнем факторов, возникающих в результате производства работ; |  | Руководитель подрядной организации информирует своих работников |
|  | - с перечнем опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний | Руководитель структурной единицы знакомит подрядчика с реестром опасностей в СЕ во время первичного инструктажа. | Руководитель подрядной организации информирует своих работников с перечнем рисков и вредных факторов при производстве работ |
|  | Составлен план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. | Составляет владелец оборудования (помещения, территории). Предоставляет подрядчику. | Руководитель подрядной организации информирует своих работников |
|  | Утвержден акт-допуск на производство работ (для которых требуется акт-допуск). | Подготовка акта-допуска, разработка подготовительных мероприятий. Подписание акта-допуска начальником СЕ и техническим руководителем СП. | Подписание акта -допуска руководителем организации. Ответственность за выполнение мероприятий по безопасному проведению работ персоналом подрядчика на выделенной территории |
|  | Организовано производство совместных и совмещаемых работ. Составлен график совместных и совмещаемых работ. | Составляет график руководитель СЕ, утверждает технический руководитель СП. | Ознакамливается с графиком. |
|  | Составлена и согласована схема подключения потребителей (работодателей, производящих работы) к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие). | Технический руководитель согласовывает и дает указание соответствующим службам. | Составляет заявку на подключение к энергоносителям в НППР |
|  | Проведены инструктажи по охране труда, учитывающего специфику организации и проведения работ работникам, производящим работы (оказывающих услуги). | Проводит: - вводный инструктаж (специалист НОТиПБ), - инструктаж на рабочем месте по программе для работников подрядных организаций (руководитель СЕ) | Целевой, внеплановый инструктажи |
|  | Разработаны инструкции по охране труда, учитывающие специфику проведения соответствующих работ |  | Инструкциями по охране труда обеспечивает работодатель. |
|  | Обеспечены документацией по охране труда работники, производящие работы (оказывающие услуги), в том числе в электронном виде. | Предоставляет доступ в кабинете охраны труда | Согласно условиям договора |
|  | Обеспечен доступ на место работ для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. | Контроль проводится в рамках 2, 3 ступени ВК СУОТ ППЭБ, том числе посредством фотофиксации | Контроль проводится руководителем работ каждые 2 часа. |
|  | Установлены на время выполнения работ предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты. | Установку устройств обеспечивает подразделение, эксплуатирующее оборудование |  |
|  | Определены: - границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов; - рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску; - места установки защитных ограждений и знаков безопасности. | Определяются владельцем оборудования |  |
|  | Нанесены сигнальные цвета, знаки безопасности, наименование, принадлежность производственного оборудования | Выполняется владельцем оборудования |  |
|  | Установлены на время выполнения работ предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. | Выполняется владельцем оборудования |  |
|  | Приняты меры по снижению уровня воздействия или устранения влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах, в том числе за счет изменения графика работ. | Меры принимаются владельцем оборудования |  |
|  | Установлены средства коллективной защиты, отопительные и вентиляционные системы, системы кондиционирования, тепловые и воздушные завесы с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах. | Меры принимаются владельцем оборудования |  |
|  | Обеспечено естественное и искусственное освещение на территории и на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода. | Обеспечивается владельцем оборудования | Обеспечивает бригаду при необходимости на месте производства работ переносными светильниками и (или) налобными фонарями |
|  | Организована уборка территории и производственных помещений, своевременное удаления и обезвреживание отходов производства |  | Уборка территории (помещения) по окончании рабочего дня и после полного окончания работ производится подрядчиком. |
|  | Устроены тротуары, переходы, в том числе временные на время проведения работ, а также изменены маршруты движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников. | Разрабатывает новые маршруты движения транспорта (при необходимости) | Устраивает тротуары, навесы, переходы на время проведения работ, ознакамливается со схемой движения транспорта |
|  | Определены места хранения средств индивидуальной защиты, особенностей их использования и места утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ. | Определяет места хранения СИЗ (бытовыми помещениями) согласно условиям договора. | Работодатель обеспечивает работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами. |
|  | Определены места расположения на территории аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ. |  | Работодатель обеспечивает работников аптечками для оказания первой помощи. |
|  | Определен порядок совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы). | Определяет бытовые помещения для пользования работниками подрядных организаций | Согласно условиям договора |
|  | Определен порядок совместного использования имеющихся на территории комнат приема пищи. | Наличие, расположение и время работы столовой указывает при вводном инструктаже. | Согласно условиям договора |
|  | Проведено информирование о наличии, месторасположении и режиме работы, имеющихся на территории здравпунктов. | Наличие, расположение и время работы здравпункта указывает при вводном инструктаже. |  |
|  | Обеспечен беспрепятственный допуск автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая. | Технический руководитель СП согласовывает заявку. | Предоставляет заявку на проезд автомобиля |
|  | Работники подрядных организаций, имеющие право выдачи нарядов-допусков, руководители работ по нарядам-допускам обязаны проходить проверку знаний по охране труда в комиссии своей организации с участием представителя комиссий СП АО «Томская генерация» - заместителя технического директора. | Заместитель технического директора СП | Руководитель подрядной организации направляет заявку заказчику на участие председателя комиссии СП АО «Томская генерация» в комиссии по проверке знаний |

  - Допуск подрядной организации к выполнению работ осуществляется после выполнения всех мероприятий, указанных в п. 5÷8.1.

  - После проверки направлением ОТиПБ поступивших от документов и прохождения персоналом подрядной организации вводного инструктажа сотрудник НОТиПБ СП готовит распоряжение о предоставлении права производства работ персоналу подрядной организации на объектах (территории) структурного подразделения.

Распоряжением определяются лица, которые могут быть допущены: в качестве ответственных лиц при выполнении работ с повышенной опасностью, в качестве ответственных за безопасное производство работ ГПМ на основании писем, приказов подрядной организации.

  - Работы, выполняемые подрядными организациями, в зависимости от условий, оформляются:

  - нарядом-допуском установленной формы, выдаваемым руководителем структурной единицы (цеха) структурного подразделения;

  - актом-допуском (для производства работ по ремонту, реконструкции, техническому перевооружению или строительству объектов на территории СП.

  - Акт-допуск (приложение 4) оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ. Акт – допуск подписывается техническим руководителем СП, руководителем структурной единицы (цеха), представителем подрядной организации. Один экземпляр передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, другой остаётся у руководителя структурной единицы. Акт-допуск хранится в течение одного года после окончания работ.

  - Актом-допуском определяются:

  - места, где присутствует вероятность травмирования работников вследствие воздействия опасного фактора;

  - места, на которых присутствуют повышенные уровни вредных факторов производственной среды и их значения;

  - технологические отключения оборудования;

  - места создания видимых разрывов электрической схемы (при выполнении работ в электроустановках);

  - места установки защитных заземлений (при выполнении работ в электроустановках);

  - выделенное место работы и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников подрядных организаций за пределы зоны работ;

  - место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;

  - работы, которые необходимо проводить с условием оформления разрешительной документации.

  - В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лиц, указанных в акте-допуске, данный документ должен быть оформлен вновь том же порядке.

  - Ответственность за оформление акта-допуска, разработку подготовительных мероприятий возлагается на руководителя структурной единицы (цеха) СП. После выполнения подготовительных мероприятий и подписания акта-допуска, ответственность за выполнение мероприятий по безопасному проведению работ персоналом подрядчика на выделенной территории, возлагается на ответственного представителя подрядной организации, указанного в письме (п. 4.4 настоящей методики)

  - При работе, оформленной актом-допуском, наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности (приложение 5) выписывается подрядчиком (за исключением выполнения огневых работ). При выполнении одновременно с нескольких видов работ, требующих оформления наряда-допуска, допускается оформлять один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве всех работ повышенной опасности и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску.

  - При работе по акту-допуску бригадир (прораб/мастер) обязан ежедневно уведомлять начальника смены цеха о начале и окончании работ.

  - Независимо от наличия выделенной зоны для производства ремонтных работ подрядчикам по акту-допуску (общему наряду), наряд на проведение огневых работ выдаёт начальник (руководитель) структурной единицы СП, либо работник, исполняющий его обязанности. Наряд на проведение работ на пожароопасном оборудовании (мазутных резервуарах, газопроводах и газораспределительных пунктах, маслопроводах и маслохозяйстве генераторов и синхронных компенсаторов, бункерах с топливом) – выдает технический руководитель СП (или работник, исполняющий его обязанности).

  - Проведение временных огневых работ организовывать в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях СО 153-34.03.305-2003.

9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ АО «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

  - Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, обеспечению пропускного и внутриобъектового режима к организациям и работникам, выполняющих работы на объектах АО «Томская генерация» являющиеся обязательными для исполнения, должны доводиться до контрагента перед заключением договорных отношений и включаться в проект договора.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

  - Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к организациям и работникам, выполняющих работы на объектах АО «Томская генерация» являются обязательными для исполнения.

  - Контроль и надзор за соблюдением требований правил и норм охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности как при производстве работ, так и при нахождении на территории имеют право осуществлять руководители и специалисты АО «Томская генерация» в соответствии со своими должностными обязанностями.

  - В случаях выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать представителю подрядной организации письменное предписание на устранение нарушений и отстранять бригады от проведения работ.

  - В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, которые могут привести к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, руководитель СП, на основе информации от лиц, осуществляющих контроль и надзор, приостанавливает выполнение работ Подрядчиком.

Приостановка выполнения работ осуществляется в следующем порядке:

- технический директор СП формирует письменное уведомление о приостановке производства работ, которое направляет в адрес, заместителя генерального директора – технического директора, а также в адрес высшего руководства подрядной организации (уведомление должно содержать описание причин приостановки работ);

- подрядная организация после получения предписаний и письменного уведомления о приостановке работ разрабатывает мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний и согласовывает их с представителями, осуществляющими функции надзора (строительного контроля) со стороны СП;

  - при условии выполнения мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний технический директор выдает подрядной организации письменное разрешение на продолжение работ.

  - В случае невыполнения мероприятий, вызвавших приостановку работы, руководство АО «Томская генерация», принимает решение о применении претензионной процедуры, предусмотренной договором подряда или положениями гражданского кодекса РФ.

  - Лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения должны быть удалены с производственной площадки, после проведения освидетельствования в медпункте СП. При этом в адрес руководителя подрядной организации направляется письмо совместно с материалами подтверждения состояния опьянения.

На работников подрядных организаций, грубо или систематически нарушающих требования охраны труда, правила пропускного и внутриобъектового режима составляются документы подтверждающие факты нарушения, и с письмом направляются в адрес руководителя подрядной организации.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - В соответствии с законодательством РФ и настоящей методикой руководство подрядной организации несет ответственность за:

    - соблюдение технологии ремонта объектов ремонта в соответствии с проектами производства работ и требованиями нормативных документов;

    - эксплуатацию механизмов, специальной техники инструмента, приспособлений и других средств производства в исправном состоянии, с соблюдением всех видов технического обслуживания, ремонтов и испытаний;

    - транспортировку, хранение и применение баллонов со сжатыми и сжиженными газами в соответствии с требованиями нормативных документов;

    - ознакомление всех работников с технологическими картами, инструкциями по видам работ, с ППР под роспись;

    - постоянную или периодическую работу на выделенном участке аттестованного специалиста по охране труда подрядчика;

    - выдачу и контроль применения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты своими работниками независимо от формы договорных отношений между работником и организацией;

    - применение специальной одежды из термостойких и антистатических материалов на взрывопожароопасных объектах, а при работе в действующих электроустановках средств индивидуальной защиты, устойчивых к воздействию электрической дуги;

    - возможность проезда в случае необходимости пожарной и аварийной техники на выделенном участке производства работ;

    - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда, инструктаж по охране труда;

    - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, в случае медицинских противопоказаний, а также в случае нахождения работников в состояниях алкогольного, наркотического, токсического опьянения или с явными признаками заболевания;

    - санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинское учреждение в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

    - беспрепятственный допуск на территорию выделенного объекта должностных лиц АО «Томская генерация», ведомственного надзора, федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, органов Фонда социального страхования, органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

    - сдачу в бюро пропусков всех полученных работниками организации пропусков по акту, подписанному представителем организации и работником бюро пропусков, а в случае утраты пропусков возмещение их стоимости (приложение 6);

    - выполнение предписаний должностных лиц Заказчика, инспекторов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами сроки и нормативными актами, действующими на объекте Общества.

  - Ответственными за исполнение требований настоящей методикой являются:

    - инициатор заключения договора на выполнение работ (услуг);

    - руководитель структурной единицы;

    - специалисты НОТ и ПБ структурного подразделения в части требования п. 6.1 и 7.3.

12. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

12.1. Внешние нормативные документы

| № п/п | Номер и Дата документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 197-ФЗ от 30.12.2001 | Трудовой кодекс Российской Федерации |
| 2 | № 656н от 22.09.2021 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица))" |
| 3 | № 89-ФЗ от 24.06.1998 | Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» |
| 4 | № 123-ФЗ от 22.07.2008 | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 5 | № 1479 от 16.09.2020 | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |
| 6 | № 2464 от 24.12.2021 | Постановление Правительства РФ «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» |
| 7 | № 796 от 22.09.2020 | Приказ Министерства энергетики РФ «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» |
| 8 | № 903н от 15.12.2020 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» |
| 9 | № 1070 от 04.10.2022 | Приказ Министерства энергетики РФ «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. №548» |
| 10 | РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) от 09.03.2000 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (утв. РАО «ЕЭС России» |
| 11 | РД 34.03.201-97 от 03.04.1997 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации) |
| 12 | РД 34.03.204 от 30.04.1985 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности) |
| 13 | № 835н от 27.11.2020 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» |
| 14 | № 766н от 29.10.2021 | Приказ Министерства Труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» |
| 15 | № 782н от 16.11.2020 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» |
| 16 | № 261 от 30.06.2003 | Приказ Минэнерго РФ «Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» |
| 17 | РД 34.03.284-96 от 25.04.1996 | Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности |
| 18 | № 263 от 30.06.2003 | Приказ Минэнерго РФ «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» |
| 19 | № 833н 27.11.2020 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» |
| 20 | № 753н от 28.10.2020 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» |
| 21 | № 902н от 15.12.2020 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» |
| 22 | № 884н от 11.12.2020 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» |
| 23 | № 849н от 02.12.2020 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ» |
| 24 | № 519 от 11.12.2020 | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» |
| 25 | № 478 от 01.12.2020 | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» |
| 26 | - | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. техническим директором ОАО «РАО ЕЭС» 21.06.2007) |
| 27 | СНиП 12-03-2001 от 01.09.2001 | Строительные нормы и правила «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» |
| 28 | - | Прочие инструкции по охране труда |

12.2. Внутренние нормативные документы

| № п/п | Номер и Дата документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | № ТГ/156 от 19.03.2025 | Правила внутреннего трудового распорядка АО «Томская генерация», утв. приказом АО «Томская генерация» |
| 2 | № ТГ/181 от 09.04.2024 | Инструкция ИН-025-3 «Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах АО «Томская генерация», утв. приказом АО «Томская генерация» |

13. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

| Номер версии | Номер методики | Дата создания версии | Должность Ответственного за разработку ВНД | ФИО Ответственного за разработку ВНД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТ-НПКиОТ-1-2022 | 19.04.2022 | Ведущий инженер по ОТ | Чирухина Л.А. |
| 2 | МТ-004-1 | 28.04.2025 | Главный эксперт по ОТ | Чередник И.В. |

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Приложение № 1. Форма запроса на выдачу временных пропусков.

14.2. Приложение № 2. Согласие на обработку персональных данных работников сторонних организаций для проведения работ (оказания услуг) на объектах АО «Томская генерация».

14.3. Приложение № 3. Форма запроса на допуск к выполнению работ.

14.4. Приложение № 4. АКТ-ДОПУСК для производства работ на территории организации.

14.5. Приложение № 5. НАРЯД-ДОПУСК на производство работ с повышенной опасностью.

14.6. Приложение № 6. Форма акта сдачи пропусков подрядными/сторонними организациями по окончании выполнения работ.

|  |  | Приложение 1 к Методике допуска персонала подрядных организаций к производству работ на объектах и территории АО «Томская генерация» |
| --- | --- | --- |

| Бланк подрядной организации |  |  |
| --- | --- | --- |

Генеральному директору

АО «Томская генерация»

О.А. Пелымскому

Уважаемый Олег Анатольевич!

Просим Вас разрешить пропуск на территорию СП ____________ АО «Томская генерация»  по адресу: __________________в период            по               20       года, в соответствии с Договором подряда №                              от «        »                     20         г,   а также выдачу временных пропусков, производство работ в выходные и праздничные дни следующих сотрудников организации:

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | Должность | Адрес места регистрации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный за организацию работ, выполнение технологии и соблюдение графика производства работ, своевременную сдачу исполнительной документации, соблюдение качества работ и требований техники безопасности на объекте:

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

Должность, Фамилия, подпись руководителя подрядной организации

Исп.

Номер телефона.

|  |  | Приложение 2 к Методике допуска персонала подрядных организаций к производству работ на объектах и территории АО «Томская генерация» |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных работников сторонних организаций

для проведения работ (оказания услуг) на объектах АО «Томская генерация».

Я, __________________________________________________________________,

(Ф.И.О. - полностью)

работник __________________________________________________________________

(название организации)

(далее – Работник), своей волей и в своём интересе выражаю своё безусловное согласие на обработку моих персональных данных (далее – ПДн) с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, зарегистрированному по адресу: АО «Томская генерация» г.Томск, пр-т. Кирова д.36 (далее – Оператор), обеспечивающему конфиденциальность персональных данных и безопасность при их обработке.

Настоящее Согласие даётся Оператору для цели рассмотрения моего допуска на объекты Оператора в качестве Работника сторонней организации.

Перечень персональных данных, на обработку которых выдано настоящее Согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- гражданство;

- адрес регистрации и адрес фактического проживания;

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

- Фотография субъекта ПДн, обрабатываемая Обществом в целях, отличных от целей установления личности субъекта ПДн.

Настоящим подтверждаю, что представленные мной персональные данные не содержат данных, касающихся моей расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния моего здоровья (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), а также интимной и частной жизни.

Настоящее Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Действия данного Согласия устанавливается на срок до момента моего допуска на объекты Оператора.

Настоящее Согласие может быть мною отменено, путём направления в адрес Оператора письменного уведомления об отмене Согласия на обработку персональных данных. Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии соответствующих оснований, предусмотренных действующим законодательством в области персональных данных.

_______________	 _________________________ 	 		(подпись) 	 	                      (расшифровка подписи)

_________________

(дата)

|  |  | Приложение 3 к Методике допуска персонала подрядных организаций к производству работ на объектах и территории АО «Томская генерация» |
| --- | --- | --- |

| Бланк подрядной организации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Техническому директору СП ________ АО «Томская генерация» _________________________________ |

Уважаемый ______________________!

На основании письма (договора) №                              от «        »                     20         г

просим Вас организовать допуск персонала ООО «___________________».

с «_____» ____________ 20___г     по   «_____» ___________ 20____г

для производства работ___________________________________________________________.

Ответственный за организацию работ, выполнение технологии и соблюдение графика производства работ, своевременную сдачу исполнительной документации, соблюдение качества работ и требований техники безопасности на объекте: _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

Персонал ООО «__________________»:

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | Должность, разряд | Группа по электро безопасности | Группа безопасности работ на высоте | Группа по безопасности работ в ОЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители работ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При необходимости |  |  |
| Производители работ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При необходимости |  |  |
| Члены бригады: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При необходимости |  |  |

Должность, Фамилия, подпись руководителя подрядной организации

Исп.

Номер телефона.

|  |  | Приложение 4 к Методике допуска персонала подрядных организаций к производству работ на объектах и территории АО «Томская генерация» |
| --- | --- | --- |

АКТ-ДОПУСК

для производства работ на территории организации

г. Томск                                                                                                        «        »                   20      г.

.

(наименование организации)

- Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика                                                                      .

(ф.и.о., должность)

представитель подрядчика, ответственный за производство работ                                                    .

(ф.и.о., должность)

и представитель организации, эксплуатирующей объекты, расположенные вблизи производства работ                                                                                                                                                         .

(ф.и.о., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик (предприятие) представляет участок (территорию), ограниченный координатами, ____

.

(наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем                                                                                                                         .

(наименование работ)

под руководством технического персонала – ответственного представителя подрядчика на следующий срок: начало                                            	окончание                                                  .

(дата)                                                                         (дата)

- До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

- По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

Представитель заказчика____________________________________________________________

(подпись, Фамилия, И.О.)

Представитель организации, эксплуатирующей объекты,

расположенные вблизи места производства строительно- монтажных (ремонтных)

работ ___________________________________________________________________________

(подпись, Фамилия, И.О.)

Представитель подрядчика__________________________________________________________

(подпись, Фамилия, И.О.)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

|  |  | Приложение 5 к Методике допуска персонала подрядных организаций к производству работ на объектах и территории АО «Томская генерация» |
| --- | --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК N _____

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

1. Наряд

Руководителю работ ______________________________________________________________________

1.1. Производителю работ _________________________________________________________________

(должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы)

с бригадой в составе _______ человек  поручается   произвести   следующие работы: ________________________________________________________________________________________

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

1.2. При подготовке   и   производстве   работ обеспечить следующие меры безопасности:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

1.3. Начать работы: в _____ час. _____ мин. "____" ___________ 20___ г.

1.4. Окончить работы: в _____ час. _____ мин. "____" ___________ 20___ г.

1.5. Наряд выдал _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены

Производитель работ  ________________ "_________"__________ 20________ г. ___________________

(подпись)                                                                                                  (фамилия и инициалы)

Допускающий          __________________ "_________"__________ 20________ г. ___________________

(подпись)                                                                                                  (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций___________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)

проведен в бригаде в составе _________ человек, в том числе:

| N пп | Фамилия, инициалы | Профессия (должность) | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Мероприятия,   обеспечивающие    безопасность    работ,   выполнены.

Производитель  работ  и  члены бригады с особенностями работ ознакомлены.

Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе    ______________________ "____" ________________ 20_____ г.

(подпись)

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ     _______________________ "________" ________________ 20_____ г.

(подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил.  Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ      ________________________ "____" ________________ 20_____ г.

(подпись)

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1.

| Оформление начала производства работ |  |  | Оформление окончания работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало работ (дата, время) | Подпись производителя работ | Подпись допускающего | Окончание работ (дата, время) | Подпись производителя работ | Подпись допускающего |

3.2. Работы   завершены, рабочие места   убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в __________ час. ____ мин. "____" __________ 20_____ г.

Производитель работ    _______________    "____" __________ 20_____ г.

(подпись)

Руководитель работ     _______________    "_____" __________ 20_____ г.

(подпись)

Примечание.

Наряд-допуск оформляется   в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй - у производителя работ.

Приложение 6 к Методике допуска персонала подрядных организаций к производству работ на объектах и территории АО «Томская генерация»

ФОРМА АКТА

СДАЧИ ПРОПУСКОВ

ПОДРЯДНЫМИ/СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«        »                         20        г.							           г. Томск

На основании ___________________________________________________________________

(договора, приказа, письма и т.п.)

работникам организации ________________________________________________________________

(наименование организации)

для выполнения работ на ________________________________________________________________

(наименование объекта)

бюро пропусков были выданы временные пропуска (проксимити-пропуска, пропуска на картоне). Мной, __________________________________________________________________________________,

(представитель организации указывает должность, ФИО)

сданы работнику бюро пропусков полученные на время выполнения работ пропуска в количестве __________________________________________________________________________________.

(указать количество и виды пропусков в штуках)

Работник бюро пропусков___________________________________________________________

(ФИО)

подтверждает, что организации было выдано  ________________________________________________;

(указать количество и виды пропусков в штуках)

представителем организации возвращено ____________________________________________________;

(указать количество и виды пропусков в штуках)

представителем организации не возвращено __________________________________________________.

(указать количество и виды пропусков в штуках)

Согласно требованиям п. 12.14 инструкции ИН-025-3 «Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах АО «Томская генерация» руководители сторонних организаций или уполномоченные представители данных организаций по окончанию срока действия договоров обязаны сдать все полученные работниками организации пропуска в бюро пропусков по месту выдачи, а в случае утраты пропусков возместить их стоимость. В случае невозврата сторонней организации полученных пропусков и отсутствия документов на оплату их стоимости Общество оставляет за собой право на компенсацию стоимости пропусков, по средствам удержания оплаты за предоставленные организацией услуги/работы в соответствии с законодательством РФ.

Представитель организации:						       Работник бюро пропусков:

/                                 /				                         /                               /

(подпись,       и.о. фамилия)			                                                              (подпись,    и.о. фамилия)

| От Подрядчика: Индивидуальный предприниматель _______________________ /В.Н. Дручинин/ м.п. | От Заказчика: Генеральный директор _______________________ /О.А. Пелымский/ м.п. |
| --- | --- |

Указанные в разделе нормативные правовые акты, внутренние нормативные документы применяются в актуальной редакции в случае их актуализации (изменения/дополнения) после утверждения настоящего приказа